| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.053.058-6 | 20.202.250-2 | 21.800.888-7 |
| Nombres | Brayan | Cristian | Tomas |
| Apellidos | Ahumada | Ormazabal | Jilberto |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Exhibidor de productos y servicios de costuras para una tienda llamada Cosarbo. |
| --- | --- |
| Descripción | Sitio web diseñado para realizar un punto de venta de artículos y prestación de servicios relacionados a la costura |
| Problemática detectada | Falta de digitalización. |
| Solución esperada | Un sitio web que demuestre un catálogo y servicios disponibles. |
| Objetivos generales | Aumentar las ventas agregando una nueva forma de exhibir y vender para la empresa. |
| Objetivos específicos | Creación de un canal de ventas mediante una página web que incluye carrito de compras y pasarela de pagos |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá la venta online de los productos ingresados por el cliente, controlando el stock, estados de ventas y pagos. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

La tienda “Cosarbo” se especializa en la venta de servicios de costuras además de la creación de “Amigurumis” hechos a crochet, sin embargo, estos servicios se entregan solo de manera física en el lugar en que se encuentra la tienda, por esto mismo, el alcance de esta tienda no es la esperada por la tienda. La solución a esta problemática es la “digitalización” de la tienda creando así un sitio web en dónde se puedan exhibir los productos y servicios otorgados por la tienda para que las personas puedan navegar por los distintos servicios, considerando este medio como un nuevo punto de venta.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el proyecto "Cosarbo", se implementará una Metodología Tradicional en Cascada. Esta elección se justifica por la claridad de los requerimientos iniciales (exhibidor de productos y servicios de costura) y la experiencia previa del equipo en este flujo de trabajo. Etapas y Métodos de Trabajo - Levantamiento de Requerimientos: Se realizarán entrevistas con la dueña de la tienda "Cosarbo" para identificar los productos y servicios a digitalizar. - Análisis y Diseño Técnico: Procesamiento de la información recolectada para crear el Modelo Entidad-Relación en MySQL Workbench y la Arquitectura 4+1. - Implementación: Desarrollo desacoplado del Backend en Java con Spring Boot y el Frontend en React. - Integración y Pruebas: Ejecución de pruebas unitarias con JUnit (Backend) y Jest (Frontend) para asegurar la calidad del carrito de compras y la pasarela de pagos. - Despliegue y Cierre: El proyecto se sube a la nube (Netlify y Render/Railway). Definición de Funciones y Responsabilidades De acuerdo con las fortalezas del equipo, las responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera: - Cristian Ormazabal (Líder / DBA / Analista Funcional): - Responsabilidad: Coordinación general del proyecto y gestión de datos. - Tareas: Modelamiento de la base de datos SQL, redacción de la documentación técnica y validación de los requerimientos del negocio con el cliente. - Tomas Jilberto (Back-end Developer): - Responsabilidad: Desarrollo de la lógica de negocio y persistencia. - Tareas: Creación de la API REST con Spring Boot, implementación de seguridad con JWT y configuración de la conexión con JPA/Hibernate. - Brayan Ahumada (Front-end Developer / QA / Testing): - Responsabilidad: Interfaz de usuario y aseguramiento de la calidad. - Tareas: Construcción de la interfaz en React con Bootstrap, integración de Axios para consumo de servicios y ejecución de planes de prueba con Jest/JUnit.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: - Netlify para el host de la página (FrontEnd) - Render / Railway para la lógica de negocio (BackEnd) - Render / Railway para el almacenamiento de la base de datos. (SQL) Arquitectura de software: - Microservicios - API REST con Sprint Boot - BackEnd y FrontEnd desacoplados para tener una arquitectura Cliente-Servidor Lenguajes de programación: - Backend: Java - Base de datos: SQL - FrontEnd: Html, CSS, JavaScript Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: - Backend - Maven - Spring Boot - SpringSecurity (JWT) - Hibernate / JPA - FrontEnd - React - Bootstrap - Axios Base de datos: - Motor: MySql Control de Versiones - GitHub Documentación: - Swagger - Informes en Google Drive Testing - JUnit (backend) - Jest (frontend) - Mockito Autenticación y Seguridad - JWT (JSON Web Tokens) - Manejo de Roles (ADMIN, USER, GUEST, etc) - Spring Security

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento y Análisis | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales para la tienda "Cosarbo". | Google Drive. | 2 semanas | Cristian (Analista) |  |
| 2 | Diseño de Arquitectura 4+1 | Elaboración de las 5 vistas (Lógica, Procesos, Desarrollo, Física y Escenarios). | LucidChart | 2 Semanas | Equipo Completo. |  |
| 3 | Modelamiento de Datos | Creación del Modelo Entidad-Relación (MER) y paso al modelo relacional. | MySQL Workbench. | 1 Semana | Cristian (DBA). |  |
| 4 | Construcción del Backend | Implementación de la API REST, seguridad JWT y persistencia con JPA. | Java, Spring Boot, Maven. | 5 Semanas | Tomas (Back-end). |  |
| 5 | Desarrollo del Frontend | Creación de interfaces, catálogo de productos y carrito de compras. | React, Bootstrap, Axios. | 5 Semanas | Brayan (Front-end). |  |
| 6 | Ejecución de Testing | Pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del flujo de venta. | JUnit, Jest. | 2 Semanas | Brayan (QA). |  |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Registro de antecedentes, definición de problemática y objetivos de "Cosarbo". | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalización de la Arquitectura 4+1, Diagramas de Clases y Modelo de Base de Datos. |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del núcleo del Backend (Spring Boot) y configuración de base de datos en Render/Railway. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la interfaz de usuario en React, conexión con la API mediante Axios e intento despliegue en Netlify. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de seguridad JWT y manejo de roles (ADMIN/USER). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales de la pasarela de pagos y corrección de errores detectados por el QA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Documentación final en Swagger y preparación de manuales de usuario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Despliegue final en Netlify (Front) y Render (Back) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.